**2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目--**

**黑虎林场森林康养示范基地建设项目**

**实施方案**

**甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场**

**二〇二二年一月**

项目名称：**2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目--黑虎林场森林康养示范基地建设项目**

项目实施地点：黑虎林场榜沙森林经营管理所

建设单位：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

项目负责人：赵 铭

编制单位：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

方案编制：王志宏 武亚怀

参加人员：马强娃 马小莉 李 莹

审稿：赵 铭 马志峰 张 宏 张建平 陈继平

**甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场**

**2022年中央财政衔接推进乡村振兴-欠发达国有林场巩固提升项目—黑虎林场森林康养示范基地项目建设领导小组、专责小组**

**（一）领导小组**

**组 长：赵 铭 马志峰**

**副组长：张 宏 陈继平 张建平**

**成 员：王志宏 崔红文 柴世军 王 允**

**王 维 宋瑞峰 孙进录**

领导小组办公室设在造林和生态经济科，王志宏兼办公室主任，办公室负责实施方案编制、上报，项目的实施，影像数据资料的收集归档等工作。

**（二）专责小组**

**组 长：赵 铭**

**副组长：陈继平**

**成 员：王志宏 武亚怀 马强娃 马小莉 李 莹**

**单 位：造林和生态经济科 基建办**

**职 责：负责项目建设实施方案的编制。**

**（三）项目建设小组**

**组 长： 陈继平**

**单 位：造林和生态经济科、基建办**

**职 责：统筹推进项目建设实施，协调各专责小组工作，统筹推进项目建设整体工作。**

**（四）资金保障小组**

**组 长：张 宏**

**单 位：财务科**

**职 责：负责项目建设资金的筹集、规划使用。**

**（五）信息报道小组**

组 长：张建平

单 位：科教信息科

职 责：负责项目建设信息报道工作。

**（六）综合协调小组**

**组 长：张建平**

**单 位：办公室**

**职 责：负责后勤、车辆保障及组织职工参加劳动。**

**总 论**

践行绿水青山就是金山银山理念，发展生态旅游，助推林区生态经济高质量发展，推进健康中国建设，发挥林区资源优势，培育生态文化，普及科学知识，陶冶游客情操，实现林场增效，职工增收的目标。实施方案既服从于国家生态文明建设长期目标，遵循黑虎林场森林经营方案，又指导生态经济发展规划，在森林经营管理工作中发挥着重要作用。既可以提高林地利用效率又能完善产业链，为推动社会经济高质量发展提供强大动力。

依托森林生态环境促进生态经济高质量发展是丰富供给结构，促进林区群众稳定增收，职工创收和实现资源永续利用的重要举措。建设项目在保护优先、合理开发的前提下，充分利用森林资源优势，暨促进林区群众、职工创收，又实现了森林资源的永续利用，对于进一步探索生态经济产业高质量发展具有一定的现实意义，为全面推动小陇山林区林业生态经济高质量具有较强的示范性与先导性。

**目 录**

**[第一章 实施主体的优势 1](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc17366)**

**[一、实施意义 1](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc16555)**

**[二、自然条件 1](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc5264)**

**[三、基础现状 2](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc32368)**

**[四、管理情况 2](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc29600)**

**[第二章 建设内容 2](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc22629)**

**[一、建设目标 3](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc11690)**

**[二、建设地点 3](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc18126)**

**[三、建设任务 3](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc1408)**

**[四、进度安排 3](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc27709)**

**[五、编制依据 3](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc19450)**

**[第三章、资金管理 4](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc15258)**

**[一、预算依据 4](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc5995)**

**[二、投资估算 4](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc14114)**

**三、资金来源 5**

**四、资产申报 6**

**第四章、组织保障 6**

**[一、加强组织领导，夯实项目基础 6](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc10074)**

**[二、协调联动发展、提升科技水平 6](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc18645)**

**[三、加强资金管理，确保建设成效 6](file:///D%3A%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_fv4jlqowyjlp21%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-12%5C%5C%E5%A4%AA%E7%A2%8C%E6%9E%97%E5%9C%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%9B%AD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%8E%EF%BC%89.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc6000)**

**附件1：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场榜沙森林经营管理所平面图。**

**附件2：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场森林康养示范基地房屋维修改造工程预算书。**

**附件3：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场森林康养示范基地供暖改造工程造价咨询报告及预算书。**

**第一章 实施主体的优势**

**一、实施意义**

依托榜沙河省级森林公园、中国森林养吧、全国森林康养基地试点建设单位资源优势，推动科学高效利用林地资源，提高林地综合经营效益，实现“生态受保护、林场谋发展、农民得实惠、职工增收入”发展目标。完善基础设施建设，推广宣传旅游，打造集“吃、住、娱、游”为一体的具有一定特色和优势的新型“林业生态康养所”。促进林业产业转型升级，实现高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的对生态服务的需要。

**二、自然条件**

甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场位于秦岭山脉的西端，渭河上游，地处小陇山林区最西端，东邻滩歌林场，南与岷县蒲麻镇、闾井镇、锁龙乡毗邻，西与漳县石川林场为界，北与武山县马力镇接壤。地理坐标为东经104°22＇---104°45＇，北纬34°40＇--34°51＇之间。总面积53590h㎡，距漳县37km，距武山县40km，距天定高速鸳鸯出口25km。辖区高差大、地势陡峭，西高东低，山高沟深。境内水资源丰富，分布三条主要河流，其一榜沙河经场辖区35.7km，年径总流量3.785亿，是渭河上游最大一条支流。其二为龙川河，接贵清河、南沟河在马力镇汇入榜沙河，是场与武山县交界河。其三为南沟河，经场辖区总流程17.8km，南沟河在新寺镇汇入龙川河。场内气候高寒潮湿，属大陆性季风气候，特点表现为垂直变化明显，小气候差异大，光照条件充足。森林土壤主要以山地棕色土和亚高山草甸土为主。辖区属落叶阔叶混交林带，建群种为壳斗科落叶树种，境内植被种类繁多，共有53科113属291种植物。

**三、基础现状**

森林康养示范基地项目区位于榜沙森林经营管理所，林地面积6828.4hm2，建筑面积1278.34㎡。现有人工栈道330米，观景台、凉亭各2处，石桌石椅1处，鱼塘1口。基地内青山绿水，自然风光得天独厚，风光秀丽的自然画卷赋予游客回归自然的幽逸感，是人们返璞归真，体验野趣的优良选择。

**四、管理情况**

长期以来，黑虎林场在小陇山林业保护中心的正确领导下，在各级地方政府及林区群众的大力支持与配合下，坚持生态优先、保护优先、自然恢复和科学经营并重，精准提升森林质量。现有大专以上文化53人，专业技术人员21人，致力于依靠深化改革推动国有林场可持续发展，拓展国有林场经济发展方式，促进林业产业转型升级，实现资源永续利用。示范基地建设是探索生态经济高质量发展，依托典型地域优势和森林小气候，引领示范带动与全面发展相结合，数量与质量相结合，成本与效益相协调，为规模化发展提供发展新模式。以市场为导向，以体制机制为支撑，以专业技术队伍为保障，不断总结管理队伍建设与发展模式，培养人才队伍确保生态经济高质量发展。

**第二章 建设内容**

**一、建设目标**

通过森林康养示范基地项目建设，使森林生态服务功能进一步加强，森林康养理念得到广泛认同，森林多功能经营理论全面践行，康养的政策、制度、技术和组织管理等支撑体系基本形成，森林生态系统稳定性进一步增强，森林的生态功能、生态产品供给能力不断完善和提升，助推乡村振兴，促进黑虎林场生态经济高质量发展。

**二、建设地点**

黑虎林场榜沙森林经营管理所

**三、建设任务**

对管理所内现有房屋完成接待室改建5间、餐厅1间，完成锅炉改造一座、安装风机盘管22套，完成卫生间改造及其他房屋室内外粉刷升级改造，完成铁艺围栏安装25米，完成电路及排水系统改造等。

**四、进度安排**

计划2022年1-2月完成项目申报、批复；3月完成实施方案的编制、评审及招标；4-9月完成房屋、锅炉改造及装饰工程等；10月完成验收。

**五、编制依据**

国家林草局规财司、财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函［2021］50号）。

--根据甘林规发[2021]119号文《甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--欠发达国有林场巩固提升任务计划的通知》编制。

**第三章 资金管理**

**一、预算依据**

1．《国有林场基础设施建设标准》；

2．《建设工程工程量清单计价规范》；

3．《工程勘察设计收费暂行办法》；

4．同类工程的各种技术经济指标和参数；

5．工程所在地同期的工、料、机市场价格，建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用等；

6．政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数。

7．《小陇山林业保护中心基建管理办法》、《黑虎林场项目管理制度》及《小陇山林业保护中心资金管理制度》。

**二、投资估算**

共需投资78.66万元。

1. **资金来源**

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金70.00万，自筹8.66万。

|  |
| --- |
| 黑虎林场森林康养示范基地房屋维修改造工程预算表 |
| 黑虎林场森林康养示范基地房屋维修改造工程 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元) | 场自筹 | 财政项目 |
| 钢构树脂瓦屋面 | ㎡ | 73 | 950 | 6.94 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 内墙粉刷 | ㎡ | 2050 | 40 | 8.20 |  |  |
| 室内吊顶 | ㎡ | 254 | 215 | 5.46 |  |  |
| 外墙抹灰、粉刷 | ㎡ | 138 | 350 | 4.83 |  |  |
| 地板砖 | ㎡ | 127 | 450 | 5.72 |  |  |
| 卫生间改造 | ㎡ | 18.7 | 1300 | 2.39 |  |  |
| 房间布置及家具 | 套 | 5 | 5300 | 2.65 |  |  |
| 餐厅装饰及吊顶 | 套 | 2 | 9000 | 1.80 |  |  |
| 新增门窗 | 套 | 4 | 7500 | 3.00 |  |  |
| 防盗窗 | 套 | 14 | 1100 | 1.54 |  |  |
| 铁艺围墙 | 米 | 25 | 2100 | 5.25 |  |  |
| 电路改造 |  |  |  | 1.6 |  |  |
| 排水工程 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| 供暖改造工程（改造为空气源热力泵） |  |  |  | 22.21 |  |  |
| 其它费用 |  |  |  | 5.27 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 78.66 | 8.66 | 70.00 |

**四、资产申报**

投资建成后，将方案批复及按规定新增国定资产申报，纳入固定资产。

**第四章 组织保障**

**一、加强组织领导，夯实项目基础。**

深化市场调研，细化方案落实，建立健全项目建设机制，按照市场化、规模化、科学化的要求，确保项目质量和效果，力争项目发展的主动性与灵活性。把建设目标、重点任务、施工措施等同监测评估体系结合，完善森林康养示范基地项目建设标准，提高抗风险能力。

1. **协调联动发展、提升科技水平。**

示范基地建设项目领导小组负责森林康养示范基地项目建设管理，织专业技术人员和管理人员参与培训，组织专家咨询，培育一批“懂经营、会管理、有技术”的科技骨干，打造我场生态经济发展优势品牌和知名品牌。

**三、加强资金管理，确保建设成效。**

建立有效的资金使用和监管制度，严格落实专款专用，对资金的使用全过程加强监督，严格按照项目资金管理规定，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，按项目建设进度核拨资金，做到及时足额到位，独立设置项目资金专账管理，做到账目清晰。